ARCHITECTURE DESIGN

────────────────────────────────────────

백엔드 아키텍처 전환 설계서

Cloud Functions 기반 서버 측 로직 전환

마일리(mile.ly) PWA

문서 상태

| 작성일 | 2026-04-09 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 (Draft) |
| 상태 | 미적용 — 설계 단계 |

⚠️ 본 문서는 설계 문서이며 아직 구현되지 않았습니다.

현재 운영 시스템은 클라이언트 직접 Firestore 접근 방식입니다.

# 1. 배경 및 현황

## 1.1 현재 아키텍처

현재 마일리(mile.ly)는 브라우저에서 Firebase JS SDK로 Firestore를 직접 읽고 쓰는 클라이언트 직접 접근 방식입니다. 중간 백엔드 서버가 없으며, 모든 비즈니스 로직(마일리지 계산, 뼇지 판정, 레벨 공식 등)이 브라우저에 노출됩니다.

[ 현재 구조 ] 브라우저 (SPA HTML/JS) │ Firebase JS SDK (setDoc / getDoc / onSnapshot) ▼ 직접 접근 Firestore (보안 규칙: allow read, write: if true)

## 1.2 문제점

- 비즈니스 로직 전체 노출: DevTools로 마일리지 계산, 뼇지 조건, 레벨 공식 등 확인 가능

- 데이터 조작 가능: Firebase config으로 직접 setDoc() 호출 시 마일리지 조작 가능

- Firestore Rules 미비: 대부분 allow read, write: if true — 인증 없이 접근 가능

- 로직 변경 시 앱 배포 필요: 서버 측 로직이면 Functions만 배포하면 됨

# 2. 목표 아키텍처

## 2.1 전환 방식: Cloud Functions (Firebase 생태계 유지)

별도 서버를 두지 않고 Firebase Cloud Functions를 백엔드 API로 사용합니다. 이미 Firebase 프로젝트를 사용 중이므로 추가 인프라 없이 functions/ 폴더에 API 코드를 추가하면 됩니다.

[ 목표 구조 ] 브라우저 (SPA) │ 읽기: onSnapshot (Firestore 직접) │ 쓰기: fetch() → HTTPS API ▼ Cloud Functions (Firebase Admin SDK) │ 인증 검증 + 비즈니스 로직 + 유효성 검사 ▼ Firestore (규칙: allow write: if false — Functions만 쓰기)

## 2.2 핵심 원칙

- 읽기는 직접, 쓰기는 서버 경유: onSnapshot() 실시간 리스너는 유지하고, 데이터 변경(setDoc/updateDoc)만 Cloud Functions로 전환

- Firebase Auth 토큰 검증: 모든 API 호출에 idToken 포함, Functions에서 verifyIdToken()으로 본인 확인

- 비즈니스 로직 서버 측: 포인트 계산, 뼇지 판정, 레벨업, maxDay 제한 등 핵심 로직은 서버에서 처리

- 단계적 전환: 한번에 모두 바꾸지 않고, 핵심 함수부터 점진적으로 이전

# 3. 전환 대상 함수 및 우선순위

## 3.1 Phase 1 — 핵심 쓰기 작업 (조작 방지)

| 함수 | 설명 | 위험도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| doAct() | 활동 완료 → 마일리지 적립 + 로그 기록 | 위험 HIGH | 미적용 |
| exchangeReward() | 보상 교환 → 마일리지 차감 + 인벤토리 추가 | 위험 HIGH | 미적용 |
| giveBonus() | 관리자 보너스 지급 | 위험 HIGH | 미적용 |
| claimBadgeMileage() | 뼇지 보너스 마일리지 수령 | 위험 MEDIUM | 미적용 |
| dailyRoulette() | 일일 룰렛 보너스 | 위험 MEDIUM | 미적용 |

## 3.2 Phase 2 — Firestore Rules 강화

| 컬렉션 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| families/{fId} | allow read: if isOwner() allow write: if false (Functions만 쓰기) | 미적용 |
| users/{uId} | 동일하게 write: if false 적용 | 미적용 |
| familyMeta/{fId} | read: if true (초대 시 필요) write: if false | 미적용 |

## 3.3 Phase 3 — 나머지 쓰기 로직 점진적 이전

| 함수군 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입 / 초대 | signup, joinFamily, 계정 생성 로직 | 미적용 |
| 활동/보상 CRUD | addAct, editAct, deleteAct, addReward 등 | 미적용 |
| 가족 설정 | mode 변경, 멤버 추가/삭제, 설정 변경 | 미적용 |
| 메시지 / 기분 | sendMessage, setMood 등 | 미적용 |
| dayHistory | dh 서브컬렉션 쓰기 | 미적용 |

# 4. Cloud Functions API 설계

## 4.1 공통 패턴

모든 API는 다음 패턴을 따릅니다:

- HTTP Method: POST (모두 상태 변경 작업)

- Header: Authorization: Bearer {idToken} (Firebase Auth)

- Body: JSON { familyId, memberId, ...params }

- Response: { success: true, data: {...} } 또는 { success: false, error: '...' }

- 인증: Admin SDK verifyIdToken() → auth_registry에서 familyId/memberId 확인

## 4.2 Phase 1 API 엔드포인트

| 엔드포인트 | 파라미터 | 서버 측 검증 |
| --- | --- | --- |
| POST /doActivity | actId, memberId, note | - 활동 존재 여부 - maxDay 초과 검사 - 포인트 계산 (pts) - 뼇지/레벨/챌린지 판정 - streak 갱신 - dayHistory 저장 |
| POST /exchangeReward | rwdId, memberId | - 보상 존재 + 활성 검사 - pts 충분 검증 - pts 차감 + 인벤토리 추가 |
| POST /giveBonus | memberId, pts, reason | - isAdmin 권한 검증 - pts 증가 + 로그 기록 |
| POST /claimBadge | badgeId, memberId | - 뼇지 획득 여부 확인 - 중복 수령 방지 - bonus pts 적립 |
| POST /spinRoulette | memberId | - 오늘 이미 회전 검사 - 서버에서 결과 결정 - pts 적립 |

## 4.3 클라이언트 측 변경 예시

현재 doAct() 함수가 클라이언트에서 직접 S.pts += act.pts, S.log.push(...), setDoc() 하는 것을, fetch() API 호출로 변경합니다:

| BEFORE (현재) S.pts += act.pts; S.log.push({...}); await setDoc(DATA_DOC, S); | AFTER (목표) const res = await fetch( CF_URL + '/doActivity', { method:'POST', headers:{Auth:idToken}, body: JSON.stringify( {actId, memberId}) }); // onSnapshot이 자동 반영 |
| --- | --- |

# 5. 전환 계획 및 일정

한 번에 모든 것을 바꾸지 않고, 핵심 함수부터 점진적으로 전환합니다.

| 단계 | 범위 | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 핵심 쓰기 5개 | doAct, exchangeReward, giveBonus, claimBadge, spinRoulette를 Cloud Functions로 전환. 클라이언트에서 fetch() 호출로 변경. | 미적용 |
| Phase 2 | Rules 강화 | Phase 1 완료 후 Firestore Rules를 request.auth.uid 기반으로 전환. 비인증 쓰기 차단. | 미적용 |
| Phase 3 | 전체 쓰기 이전 | 회원가입, CRUD, 설정, 메시지 등 나머지 쓰기 로직 전부 Functions로 이전. allow write: if false 완성. | 미적용 |

# 6. 고려사항 및 위험

## 6.1 Cold Start 지연

Cloud Functions는 콜드 스타트 시 1~3초 지연이 발생합니다. 대응방안: min instances 설정(1개), 함수 번들링(여러 API를 하나의 Function으로), 클라이언트에 로딩 인디케이터 추가.

## 6.2 실시간 동기화 유지

onSnapshot() 리스너는 그대로 유지합니다. Functions가 Firestore에 쓰면 onSnapshot이 자동으로 발화되어 UI가 즉시 반영됩니다. 클라이언트는 API 응답을 기다리지 않고 onSnapshot으로 UI가 업데이트됩니다.

## 6.3 비용

Firebase Blaze(종량제) 플랜 필요. Cloud Functions 무료 티어: 월 200만 호출, 40만 GB-초. 가족 단위 서비스라 무료 범위 내에서 충분히 운영 가능합니다.

## 6.4 롤백 전략

각 Phase 전환 시 클라이언트에 펴백 로직을 유지합니다. Functions 호출 실패 시 기존 클라이언트 직접 쓰기로 펴백. Rules 강화는 Phase 1 완전 안정화 후에만 진행.

# 7. 프로젝트 구조 변경

taemin_mileage/ ├── index.html ← 운영기 ├── dev/index.html ← 개발기 ├── functions/ ← NEW: Cloud Functions │ ├── index.js ← API 엔트리포인트 │ ├── services/ ← 비즈니스 로직 │ │ ├── activity.js ← doAct 로직 │ │ ├── reward.js ← exchange 로직 │ │ ├── badge.js ← 뼇지 판정/수령 │ │ └── roulette.js ← 일일 룰렛 │ ├── middleware/ ← 인증/검증 │ └── package.json ├── CLAUDE.md └── dev_guide.md